CARESIGNAL

ADDENDUM — PRE-SEED INVESTMENT READINESS & FOCUS CONTRACT

Risk Management, Risk Operations & Milestones — v1.0

Incorporación de los puntos 29 y 30  |  Los puntos 1–28 permanecen íntegros y sin modificación

TRUST BY DESIGN  •  EVIDENCE BEFORE SCALE

# NOTA DE INTEGRIDAD

Los puntos 1 al 28 del CareSignal Pre-Seed Investment Readiness & Focus Contract v1.0 permanecen íntegros y sin modificación.

Se agregan exclusivamente los siguientes puntos:

29. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

30. RISK OPERATIONS & MILESTONES

# 29. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

## PRINCIPIO

CareSignal deberá gestionar el riesgo como una capacidad estructural de la compañía y no únicamente como una lista de problemas potenciales.

El objetivo del Risk Management es identificar de forma anticipada aquellos eventos, decisiones, dependencias o condiciones que puedan:

impedir la validación del producto;

afectar a adultos mayores;

afectar a familias;

afectar a residencias;

comprometer información;

generar incumplimiento;

deteriorar confianza;

aumentar innecesariamente el burn;

retrasar milestones;

impedir una siguiente ronda;

comprometer la continuidad de CareSignal.

El Risk Management deberá utilizarse para responder:

¿Qué puede impedir que CareSignal alcance su siguiente milestone y qué estamos haciendo antes de que ocurra?

## 29.1 RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Cada riesgo deberá documentarse utilizando como mínimo:

### RISK ID

Identificador único. Ejemplo: RISK-001.

### RISK CATEGORY

Categoría.

### RISK DESCRIPTION

Descripción clara del evento.

### CAUSE

Causa potencial.

### EVENT

Qué podría ocurrir.

### CONSEQUENCE

Impacto sobre CareSignal.

### PROBABILITY

Probabilidad.

### IMPACT

Severidad.

### EXPOSURE

Probabilidad × impacto.

### EXISTING CONTROLS

Controles existentes.

### MITIGATION

Acciones preventivas.

### CONTINGENCY

Qué hacemos si ocurre.

### OWNER

Responsable.

### DEADLINE

Fecha objetivo.

### STATUS

OPEN / MITIGATING / ACCEPTED / CLOSED / ESCALATED.

### EVIDENCE

Documento, dato o control que demuestra la mitigación.

## 29.2 TAXONOMÍA DE RIESGOS

### R01 — STRATEGIC RISK

Riesgo de que la estrategia elegida no produzca suficiente valor.

Product Wedge incorrecto;

mercado incorrecto;

expansión prematura;

exceso de líneas de negocio;

pérdida de enfoque;

visión desconectada del problema inicial.

### R02 — PRODUCT RISK

Riesgo de construir algo que los usuarios no necesitan.

funcionalidades sin utilización;

UX complicada;

personal que evita registrar;

exceso de pasos;

Family Visibility sin valor percibido.

### R03 — CUSTOMER RISK

Riesgo relacionado con adquisición, adopción y retención.

dificultad para acceder a residencias;

ciclos comerciales largos;

rechazo del personal;

baja disposición a pagar;

alto churn.

### R04 — MARKET RISK

Riesgo de que el mercado disponible sea menor o menos accesible de lo esperado.

mercado fragmentado;

bajo presupuesto tecnológico;

instituciones pequeñas;

baja digitalización.

### R05 — REVENUE RISK

Riesgo de no desarrollar un modelo económico sostenible.

pricing incorrecto;

CAC elevado;

contratos pequeños;

implementación demasiado costosa;

bajo ARPU.

### R06 — FINANCIAL RISK

Riesgo de utilización ineficiente del capital.

burn superior al esperado;

runway insuficiente;

contratación prematura;

infraestructura sobredimensionada;

marketing antes de Product-Market Fit.

### R07 — TECHNOLOGY RISK

Riesgo asociado a arquitectura y funcionamiento.

fallas;

downtime;

pérdida de información;

problemas de escalabilidad;

integraciones defectuosas;

deuda técnica.

### R08 — CYBERSECURITY RISK

Riesgo de acceso no autorizado o compromiso del sistema.

robo de credenciales;

fuga de información;

configuración incorrecta;

ataques;

pérdida de dispositivos;

privilegios excesivos.

### R09 — PRIVACY RISK

Riesgo relacionado con datos personales y sensibles.

consentimiento insuficiente;

acceso familiar incorrecto;

tratamiento indebido;

retención excesiva;

exposición no autorizada.

### R10 — REGULATORY RISK

Riesgo derivado de legislación y obligaciones regulatorias.

interpretación incorrecta;

operar fuera del alcance autorizado;

mensajes que parezcan diagnóstico;

incumplimiento documental.

### R11 — OPERATIONAL RISK

Riesgos derivados de la operación diaria.

registros omitidos;

información incorrecta;

handoffs deficientes;

procedimientos no estandarizados;

errores humanos;

falta de soporte.

### R12 — CARE / SAFETY RISK

Riesgos relacionados con el contexto de cuidado. CareSignal no sustituye al cuidador ni determina decisiones clínicas.

interpretación incorrecta de una señal;

expectativa falsa de monitoreo continuo;

información desactualizada;

ausencia de registros;

escalamiento tardío.

### R13 — REPUTATIONAL RISK

Debido a que CareSignal vende confianza, cualquier pérdida de confianza puede tener efectos desproporcionados.

datos incorrectos;

problemas con familias;

incidente de privacidad;

comunicación incorrecta;

mala utilización de AI.

### R14 — PEOPLE RISK

Riesgos asociados a capacidad y continuidad del equipo.

dependencia de una persona;

founder burnout;

contratación incorrecta;

rotación;

falta de experiencia especializada.

### R15 — PARTNER RISK

Riesgos derivados de terceros y dependencias externas.

dependencia cloud;

proveedor discontinuado;

APIs;

partners comerciales;

integraciones.

### R16 — AI RISK

Cuando existan funcionalidades de AI.

hallucination;

recommendations incorrectas;

automation bias;

explicabilidad insuficiente;

utilización no autorizada;

data leakage.

### R17 — SCALING RISK

Riesgo de que aquello que funciona con cinco residencias no funcione con cincuenta o quinientas.

### R18 — FUNDRAISING RISK

Riesgos que pueden impedir o debilitar una siguiente ronda.

comenzar ronda demasiado tarde;

métricas insuficientes;

data room incompleto;

runway insuficiente para negociar;

cap table problemático.

## 29.3 RISK MATRIX

### Probability

1 — Very Low

2 — Low

3 — Medium

4 — High

5 — Very High

### Impact

1 — Minor

2 — Moderate

3 — Significant

4 — Major

5 — Critical

### Risk Score

Probability × Impact.

| Score | Clasificación |
| --- | --- |
| 1–4 | LOW. |
| 5–9 | MODERATE. |
| 10–16 | HIGH. |
| 17–25 | CRITICAL. |

## 29.4 RISK RESPONSE

### AVOID

Eliminar la causa.

### MITIGATE

Reducir probabilidad o impacto.

### TRANSFER

Compartir riesgo mediante terceros, contratos o seguros cuando corresponda.

### ACCEPT

Aceptar conscientemente cuando el costo de mitigarlo sea superior a su exposición.

## 29.5 RISK APPETITE

CareSignal no deberá tener el mismo apetito de riesgo en todas las áreas.

### HIGHER TOLERANCE

experimentación de producto;

pricing;

interfaces;

GTM;

marketing;

hipótesis comerciales.

### MODERATE TOLERANCE

arquitectura;

proveedores;

integraciones;

procesos internos.

### VERY LOW TOLERANCE

privacidad;

consentimiento;

seguridad;

integridad de información;

derechos del adulto mayor;

representación incorrecta de información;

cumplimiento.

## 29.6 PRE-SEED RISK REGISTER

CARESIGNAL_RISK_REGISTER Risk_ID Category Description Cause Event Consequence Probability Impact Risk_Score Priority Controls Mitigation Contingency Owner Deadline Status Evidence Last_Review Next_Review

## 29.7 INVESTOR RISK VIEW

Para cada riesgo material deberá responderse:

WHAT COULD KILL THE COMPANY?

WHAT COULD DELAY THE NEXT ROUND?

WHAT COULD BREAK TRUST?

WHAT COULD CREATE LEGAL EXPOSURE?

WHAT COULD DESTROY UNIT ECONOMICS?

WHAT COULD PREVENT SCALE?

WHAT SIGNAL WOULD WARN US EARLY?

WHO OWNS THE RESPONSE?

## 29.8 RISK GATE

### GATE 27 — ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

### Pregunta

¿CareSignal comprende, cuantifica y gobierna sus principales riesgos?

### Evidencia

Risk Register;

Risk Matrix;

owners;

mitigations;

contingencies;

reviews;

escalation criteria.

### Estado

PASS / PARTIAL / MISSING.

# 30. RISK OPERATIONS & MILESTONES

## PRINCIPIO

Risk Management identifica y gobierna la exposición.

Risk Operations convierte esa estrategia en controles cotidianos.

CareSignal deberá operar bajo:

PLAN → EXECUTE → MEASURE → CONTROL → LEARN → CORRECT.

No basta con conocer los riesgos.

Debemos detectar cuándo están comenzando a materializarse.

## 30.1 RISK OPERATIONS

Cada proceso crítico deberá tener:

### OWNER

Quién responde.

### PROCEDURE

Cómo se realiza.

### CONTROL

Qué evita errores.

### KPI

Qué mide desempeño.

### KRI

Qué anticipa riesgo.

### THRESHOLD

Cuándo intervenir.

### ESCALATION

Quién debe actuar.

### RESPONSE

Qué hacer.

### EVIDENCE

Qué demuestra que ocurrió.

## 30.2 KPI VS KRI

### KPI — Key Performance Indicator

¿Qué tan bien estamos funcionando?

Ejemplo: 95% de rondas registradas.

### KRI — Key Risk Indicator

¿Qué tan cerca estamos de un problema?

Ejemplo: 5% de rondas sin completar.

Esta diferencia deberá incorporarse al sistema operativo.

## 30.3 RISK OPERATIONS — RESIDENCE

| Proceso | KPI | KRI |
| --- | --- | --- |
| Rondas | % completadas. | % vencidas. |
| Registros | Care Events/residente/día. | residentes sin registros. |
| Staff | usuarios activos. | usuarios sin actividad. |
| Documentation | % registros completos. | % registros incompletos. |
| System | uptime. | errores críticos. |
| Family | engagement. | caída significativa de utilización. |

## 30.4 RISK OPERATIONS — DATA

Controlar:

completeness;

accuracy;

timeliness;

duplication;

consistency;

lineage;

access;

retention.

Crear: DATA QUALITY SCORE.

## 30.5 RISK OPERATIONS — PRIVACY

Monitorear:

consent coverage;

unauthorized access attempts;

permission changes;

deletion requests;

access anomalies;

retention exceptions.

## 30.6 RISK OPERATIONS — SECURITY

Monitorear:

authentication failures;

unusual logins;

privilege changes;

backup status;

vulnerability status;

critical incidents;

recovery tests.

## 30.7 RISK OPERATIONS — COMMERCIAL

### KPI

leads;

demos;

pilots;

conversion;

MRR.

### KRI

sales cycle increasing;

failed pilots;

churn;

CAC increasing;

discounts increasing;

declining willingness to pay.

## 30.8 RISK OPERATIONS — FINANCIAL

### KPI

revenue;

MRR;

gross margin;

runway.

### KRI

monthly burn;

burn multiple;

runway declining;

expenses above plan;

revenue below milestone.

## 30.9 RISK OPERATIONS — FUNDRAISING

### KRI

Runway remaining.

CareSignal deberá evitar comenzar fundraising cuando ya exista presión crítica de caja.

El Board/Founder Review deberá vigilar permanentemente:

cash;

burn;

runway;

milestones;

investor readiness.

## 30.10 MILESTONE ARCHITECTURE

CareSignal no deberá gestionar sus 18 meses únicamente mediante fechas.

Los milestones deberán representar:

DE-RISKING EVENTS.

Cada milestone deberá convertir una incertidumbre en evidencia.

## 30.11 MILESTONE TEMPLATE

### MILESTONE ID

M01, M02...

### HYPOTHESIS

Qué queremos comprobar.

### EXPECTED RESULT

Resultado esperado.

### METRIC

Cómo se mide.

### TARGET

Objetivo.

### DEADLINE

Fecha.

### OWNER

Responsable.

### REQUIRED CAPITAL

Recursos.

### DEPENDENCIES

Dependencias.

### RISKS

Riesgos.

### ACCEPTANCE CRITERIA

Qué significa completado.

### EVIDENCE

Documento/dato.

### STATUS

NOT STARTED / ACTIVE / AT RISK / COMPLETED / FAILED.

## 30.12 EXPECTED PRE-SEED MILESTONES

### MILESTONE 0 — FOUNDATION

### Objetivo

Definir con precisión el problema y gobernanza inicial.

### Evidencia / Targets / Medición

thesis;

ICP;

wedge;

risk framework;

privacy baseline;

roadmap.

### Resultado

CareSignal sabe exactamente qué está intentando demostrar.

### MILESTONE 1 — PROBLEM VALIDATION

### Objetivo

Comprobar que el problema existe.

### Evidencia / Targets / Medición

30–50 entrevistas con residencias.

30–50 entrevistas con familias.

20+ usuarios operativos.

### Resultado

Pain points repetidos. Workflow actual documentado. Costos/fricciones identificados.

### De-risking

Problem Risk.

### MILESTONE 2 — SOLUTION VALIDATION

### Objetivo

Comprobar que la solución propuesta responde al problema.

### Evidencia / Targets / Medición

Prototype testing.

Workflow validation.

User feedback.

### De-risking

Product Risk.

### MILESTONE 3 — PILOT COMMITMENTS

### Objetivo

Conseguir organizaciones dispuestas a probar CareSignal.

### Evidencia / Targets / Medición

5–10 organizaciones interesadas.

3–5 LOIs.

1–3 pilotos confirmados.

### De-risking

Customer Risk.

### MILESTONE 4 — MVP READY

### Objetivo

MVP operativo.

### Evidencia / Targets / Medición

residente → ronda → actividad → Care Event → historial → supervisión → Family Signal.

### De-risking

Technology + Product Risk.

### MILESTONE 5 — FIRST REAL-WORLD PILOT

### Objetivo

Utilización en una residencia real.

### Evidencia / Targets / Medición

adoption;

Care Events;

documentation;

time;

errors;

feedback.

### De-risking

Operational Risk.

### MILESTONE 6 — FAMILY TRUST VALIDATION

### Objetivo

Demostrar valor B2C.

### Evidencia / Targets / Medición

Family engagement.

Peace-of-Mind Score.

Perceived transparency.

### De-risking

Family Value Risk.

### MILESTONE 7 — WILLINGNESS TO PAY

### Objetivo

Validar economía inicial.

### Evidencia / Targets / Medición

paid pilot

o pricing acceptance

o commercial commitment.

### De-risking

Revenue Risk.

### MILESTONE 8 — REPEATABILITY

### Objetivo

Implementar CareSignal en varias organizaciones.

### Evidencia / Targets / Medición

implementation time;

training;

adoption;

support burden;

cost.

### De-risking

Scaling Risk.

### MILESTONE 9 — INITIAL RETENTION

### Objetivo

Demostrar que las organizaciones continúan utilizando CareSignal.

### Evidencia / Targets / Medición

cohort retention;

user activity;

organization retention;

Family engagement.

### De-risking

Product-Market Risk.

### MILESTONE 10 — DATA VALUE

### Objetivo

Demostrar que Care Events acumulados generan valor incremental.

### Evidencia / Targets / Medición

Longitudinal History → better visibility → better coordination → better intelligence.

### De-risking

Data Moat Risk.

### MILESTONE 11 — GTM SIGNAL

### Objetivo

Detectar un mecanismo repetible de adquisición.

### Evidencia / Targets / Medición

lead → meeting → demo → pilot → customer.

### De-risking

Distribution Risk.

### MILESTONE 12 — PRE-SEED TO SEED BRIDGE

### Objetivo

Llegar a la siguiente ronda con evidencia integral.

### Evidencia / Targets / Medición

PROBLEM — Validated.

PRODUCT — Used.

CUSTOMER — Identified.

PAYMENT — Evidence.

PILOTS — Executed.

RETENTION — Initial evidence.

OPERATIONS — Repeatable.

DATA — Growing.

PRIVACY — Controlled.

SECURITY — Baseline established.

ECONOMICS — Initial visibility.

GTM — Initial repeatability.

VISION — Credible expansion.

## 30.13 MILESTONE-RISK LINK

Cada milestone deberá estar ligado explícitamente a un riesgo.

| Milestone | Riesgo eliminado/reducido |
| --- | --- |
| Customer interviews | Problem Risk |
| Prototype | Product Risk |
| LOIs | Demand Risk |
| MVP | Technology Risk |
| Pilot | Operational Risk |
| Paid pilot | Revenue Risk |
| Retention | PMF Risk |
| Second/third implementation | Scaling Risk |
| Care Events history | Data Risk |
| Repeatable sales | GTM Risk |

La compañía deberá avanzar mediante:

CAPITAL → MILESTONE → EVIDENCE → RISK REDUCTION → VALUE CREATION.

## 30.14 EXPECTED 18-MONTH LOGIC

### MONTHS 0–3

DISCOVER.

Problem.

ICP.

Workflow.

Privacy.

Risk.

Prototype.

### MONTHS 3–6

VALIDATE.

Solution.

LOIs.

Pilot design.

MVP.

### MONTHS 6–9

PILOT.

Real users.

Care Events.

Operational metrics.

Family signals.

### MONTHS 9–12

MONETIZE.

Pricing.

Paid pilots.

Retention.

ROI.

### MONTHS 12–15

REPEAT.

Multiple residences.

Implementation playbook.

GTM.

Operational standardization.

### MONTHS 15–18

PROVE SCALE POTENTIAL.

Retention.

Revenue.

Data value.

Economics.

Seed readiness.

## 30.15 RED / YELLOW / GREEN OPERATING SYSTEM

### GREEN

On target.

### YELLOW

Risk emerging. Mitigation required.

### RED

Milestone threatened or failed. Executive intervention required.

## 30.16 MONTHLY OPERATING REVIEW

### 1. MILESTONES

¿Qué completamos?

### 2. METRICS

¿Qué dicen los datos?

### 3. RISKS

¿Qué cambió?

### 4. KRIs

¿Qué señales tempranas existen?

### 5. BURN

¿Cuánto capital consumimos?

### 6. RUNWAY

¿Cuánto tiempo tenemos?

### 7. LEARNING

¿Qué hipótesis fue confirmada o rechazada?

### 8. DECISIONS

¿Qué dejamos de hacer?

### 9. NEXT MILESTONE

¿Qué riesgo eliminaremos ahora?

## 30.17 OPERATING REVIEW TABLE

| Milestone | Target | Actual | Status | Risk | Owner | Corrective Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 |  |  |  |  |  |  |
| M02 |  |  |  |  |  |  |
| M03 |  |  |  |  |  |  |
| M04 |  |  |  |  |  |  |
| M05 |  |  |  |  |  |  |
| M06 |  |  |  |  |  |  |
| M07 |  |  |  |  |  |  |
| M08 |  |  |  |  |  |  |
| M09 |  |  |  |  |  |  |
| M10 |  |  |  |  |  |  |
| M11 |  |  |  |  |  |  |
| M12 |  |  |  |  |  |  |

## 30.18 GATE 28 — RISK OPERATIONS & MILESTONE CONTROL

### Pregunta

¿CareSignal puede operar, medir, detectar desviaciones y ejecutar sus milestones de manera controlada?

### Evidencia requerida

operating cadence;

milestone tracker;

KPI;

KRI;

owners;

risk thresholds;

escalation;

corrective actions;

runway tracking;

milestone evidence.

### Estado

PASS / PARTIAL / MISSING.

## 30.19 NUEVO MASTER GOVERNANCE MODEL

CareSignal queda gobernado mediante cuatro capas:

### STRATEGY

¿Dónde queremos llegar?

### MILESTONES

¿Qué debemos demostrar para llegar?

### OPERATIONS

¿Qué debemos ejecutar diariamente?

### RISK MANAGEMENT

¿Qué puede impedirlo y cómo lo controlamos?

Estas cuatro capas deberán mantenerse conectadas.

## 30.20 CARESIGNAL CONTROL LOOP

VISION ↓ STRATEGY ↓ MILESTONE ↓ EXECUTION ↓ KPI / KRI ↓ RISK ↓ CONTROL ↓ EVIDENCE ↓ LEARNING ↓ DECISION ↓ NEXT MILESTONE.

## 30.21 CAPITAL DISCIPLINE

La utilización de capital deberá evaluarse contra milestones.

Toda inversión significativa deberá responder:

¿Qué milestone permite alcanzar?

¿Qué riesgo reduce?

¿Qué evidencia producirá?

¿Qué sucede si no gastamos ese capital?

Si el gasto no acelera aprendizaje, revenue, validación, seguridad o reducción de riesgo:

QUESTION THE EXPENSE.

## 30.22 ANTI-WEWORK PRINCIPLE

CareSignal no deberá utilizar capital para simular crecimiento.

No confundiremos:

headcount  ≠  progreso;

usuarios registrados  ≠  adopción;

pilotos gratuitos  ≠  demanda;

GMV  ≠  margen;

expansión geográfica  ≠  Product-Market Fit;

capital levantado  ≠  éxito empresarial.

El capital deberá financiar:

EVIDENCE.

## 30.23 UBER / AIRBNB PRINCIPLE

CareSignal podrá buscar expansión agresiva únicamente cuando exista evidencia de que:

el producto genera valor;

existe demanda;

existe retención;

implementation es repetible;

unit economics tienen una ruta razonable;

las operaciones pueden escalar;

los controles acompañan el crecimiento.

Primero:

PROVE.

Después:

REPEAT.

Finalmente:

ACCELERATE.

## 30.24 FINAL PRE-SEED GOVERNANCE MODEL

La lógica completa de CareSignal será:

VISION Care infrastructure. ↓ WEDGE Digital Care Rounds + Family Visibility. ↓ PRODUCT Operational + Trust Layer. ↓ PILOT Real-world validation. ↓ METRICS Operational + Family. ↓ REVENUE Willingness to pay. ↓ DATA Longitudinal Care History. ↓ RISK MANAGEMENT Protect value. ↓ RISK OPERATIONS Control execution. ↓ MILESTONES Demonstrate progress. ↓ CAPITAL Accelerate de-risking. ↓ PLATFORM Expand with evidence.

## 30.25 CARESIGNAL PRE-SEED EQUATION

VISION + FOCUS + EXECUTION + EVIDENCE + RISK CONTROL + CAPITAL DISCIPLINE = INVESTABILITY.

## 30.26 FINAL OPERATING PRINCIPLE

We create peace of mind.

Para crear tranquilidad para las familias primero debemos construir una organización confiable.

La confianza externa comienza con control interno.

Por ello CareSignal deberá crecer bajo:

TRUST BY DESIGN.

PRIVACY BY DESIGN.

SECURITY BY DESIGN.

RISK BY DESIGN.

OPERATIONS BY DESIGN.

EVIDENCE BEFORE SCALE.

# CARESIGNAL — 30 POINT MASTER STRUCTURE

Los puntos 1–28 permanecen sin modificación.

Se incorporan:

## 29 — ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Identificar, evaluar, mitigar, monitorear y gobernar los riesgos que pueden impedir la misión de CareSignal.

## 30 — RISK OPERATIONS & MILESTONES

Convertir riesgos, estrategia y capital en controles operativos, métricas, milestones y evidencia verificable.

El modelo completo queda:

VISION BIG.

START NARROW.

MANAGE RISK.

OPERATE WITH DISCIPLINE.

PROVE VALUE.

REACH MILESTONES.

BUILD TRUST.

EXPAND WITH EVIDENCE.